# AI 运营 SaaS 平台最终开发规格书

版本：V1.0 | 状态：主规格书 |

## 一、项目总目标

### 1.1 产品定位

开发一套面向真实企业经营场景的商业化 AI 运营 SaaS 平台。

平台以 AI Agent 框架为执行引擎，通过数字员工、业务工作流、企业数据、第三方系统连接器和人工审批机制，帮助企业持续完成营销、客户运营、经营分析及其他重复性运营工作。

第一阶段以自有酒店「安吉雲中溪·汤泉度假酒店」作为真实业务试验场，跑通酒店运营闭环；第二阶段将平台产品化，支持其他酒店、民宿及其他行业。

核心产品理念：不是帮助用户偶尔生成一段 AI 内容，而是帮助用户持续完成经营任务，并通过真实业务数据判断效果。

### 1.2 产品目标

- 用户注册后，可以创建自己的企业、门店或业务空间。

- 用户可以接入订单系统、上传图片和视频、维护产品与经营资料。

- 用户可以创建 AI 数字员工，配置工作目标、工作规则、可使用的工具和审批权限。

- AI 可以分析业务数据、制定任务计划、调用工具、执行工作流，并向用户汇报执行结果。

- 第一版具备完整的 AI 营销视频生产能力，包括自主创作和基于参考爆款视频的仿创。

- 平台可以跟踪任务状态、模型调用、生成成本、人工审批、内容发布情况及可获得的经营效果。

- Web 端和微信小程序端共同服务同一个后端、同一套租户与权限体系。

- 后续可以通过行业能力包扩展到餐饮、零售、文旅及其他企业运营场景。

### 1.3 第一版范围

第一版必须交付可运行、可演示、可部署的产品，不接受只有架构图、静态原型或无法调用真实服务的演示系统。

| 模块 | 第一版要求 |
| --- | --- |
| 多租户与账户 | 注册、登录、企业空间、成员、角色、权限 |
| 企业资料 | 企业信息、产品服务、品牌资料、知识资料 |
| 素材中心 | 图片、视频、文案、品牌素材的上传与管理 |
| Agent Runtime | 任务执行、工具调用、状态管理、失败恢复 |
| AI 数字员工 | 角色、目标、规则、工具权限、执行记录 |
| 运营任务中心 | 创建、调度、执行、审批、追踪、复盘 |
| 酒店连接器 | 接入「订单来了」API，具体能力以真实接口为准 |
| AI 视频创作 | 创意生成、参考视频仿创、分镜、生成、合成 |
| 模型管理 | 文本、图像、视频、语音等 Provider 可插拔 |
| 成本管理 | 任务成本、模型用量、企业额度、使用记录 |
| 经营分析 | 内容产出、任务完成、可关联的咨询、订单和收入 |
| Web | 完整的企业运营工作台 |
| 微信小程序 | 移动经营、素材上传、任务查看、审批和成片查看 |
| 商业化基础 | 套餐、用量限制、功能权限、账单记录基础架构 |
| 安全与审计 | 权限检查、敏感操作审批、操作日志、数据隔离 |

不要求第一版实现所有行业、所有平台发布接口或完全自主的无限循环 Agent。优先跑通酒店场景中的真实业务闭环。

## 二、总体技术架构

### 2.1 技术选型原则

采用成熟的基础设施和 Agent 框架，自研真正体现产品差异化的业务层。

不要求 Codex 从零实现大模型编排、数据库、任务队列、视频编解码等基础能力。

建议技术选型如下。Codex 开工前应检查现有仓库、运行环境及依赖，再确定最终版本；如已有合理技术栈，不得无故整体重写。

| 层级 | 推荐技术 |
| --- | --- |
| Web 前端 | Vue 3、TypeScript、Vite |
| Web UI | 选择维护活跃、适合商业 SaaS 的组件库，并建立统一设计系统 |
| 微信小程序 | 优先评估 uni-app + Vue 3 + TypeScript |
| 后端 API | Python、FastAPI、Pydantic |
| Agent 编排 | 优先评估 LangGraph |
| 数据库 | PostgreSQL |
| ORM 与迁移 | SQLAlchemy、Alembic |
| 异步任务 | Celery、Redis，或经评估后选择其他持久化任务方案 |
| 对象存储 | S3 兼容对象存储或其他可替换的对象存储服务 |
| 视频处理 | FFmpeg |
| API 文档 | OpenAPI |
| 测试 | pytest、前端测试工具、端到端测试工具 |
| 部署 | Docker、Docker Compose；生产环境根据规模升级 |

具体依赖应锁定兼容版本，并在项目中记录版本选择理由。

### 2.2 架构分层

采用清晰分层，避免业务逻辑全部写进 Agent 节点或 HTTP 接口。

Web 工作台 / 微信小程序

│

▼

API Gateway

│

▼

身份认证与租户权限

│

▼

业务应用层

├── 企业与门店管理

├── 数字员工管理

├── 运营任务中心

├── 视频创作工作台

├── 素材与知识管理

├── 订单与经营分析

├── 审批中心

└── 套餐与成本管理

│

▼

Agent Runtime

├── LangGraph 工作流

├── 上下文与状态管理

├── 工具调用与权限检查

├── 检查点与恢复

├── 失败重试与超时控制

└── 人工介入与审批暂停

│

▼

工具与连接器

├── 订单来了 API

├── 大模型 Provider

├── 视频生成 Provider

├── 图像与语音 Provider

├── FFmpeg 视频处理

├── 对象存储

└── 后续业务系统

│

▼

PostgreSQL / Redis / 对象存储

### 2.3 核心架构原则

原则一：Agent 框架与运营业务层分离。

LangGraph 负责状态化工作流、节点编排、条件分支、暂停恢复和受控工具调用。

平台自研以下业务能力：

- 企业、租户、成员、角色及权限。

- 数字员工及其工作规则。

- 运营目标、运营任务和执行计划。

- 任务审批、任务预算、成本与配额。

- 企业数据访问控制。

- 业务系统连接器。

- 执行结果评价、业务效果分析。

- 行业能力包及商业化套餐。

不得把整个平台简单包装成一个 LangGraph Agent。

原则二：所有重要工作均可追踪。

一次运营任务必须能够查询其输入、执行步骤、调用工具、模型用量、输出结果、审批记录、失败原因和业务效果。

原则三：长任务异步执行。

视频生成、批量分析、长时间 Agent 工作流等任务必须进入持久化任务系统，不能依赖单次 HTTP 请求持续等待。

原则四：关键状态持久化。

任务、审批、生成结果和业务操作状态以数据库为准。Redis 可用于队列、缓存和协调，不得成为唯一的任务记录来源。

原则五：所有外部依赖可替换。

模型、视频生成服务、对象存储及业务连接器必须通过统一接口接入，不允许业务层到处散落供应商专属调用代码。

原则六：失败可恢复。

支持超时、重试、失败记录、人工重试及任务恢复。对非幂等操作必须采用幂等键、操作记录或其他可靠机制防止重复执行。

## 三、商业化多租户体系

### 3.1 租户模型

平台从第一天起支持多租户。

建议核心层级：

平台

├── 租户 A

│    ├── 企业

│    │    ├── 门店

│    │    ├── 成员与角色

│    │    ├── 数字员工

│    │    ├── 素材与知识库

│    │    └── 运营任务

│    └── 订阅与用量

└── 租户 B

└── ...

具体的企业与门店关系应根据酒店实际经营组织设计，避免将“租户”“企业”“门店”混为同一个概念。

### 3.2 必须实现的权限能力

- 注册、登录、退出及身份验证。

- 企业空间创建与切换。

- 成员邀请、加入、移除。

- 角色与权限配置。

- 企业资源的租户隔离。

- 服务端每次资源访问均进行权限检查。

- 后端任务执行时保留发起租户及授权上下文。

- 文件下载链接具有过期时间，不能通过猜测 URL 访问其他租户文件。

- 管理员操作及敏感操作有审计记录。

至少支持以下角色：

- 平台管理员。

- 企业所有者。

- 企业管理员。

- 运营人员。

- 审核人员。

- 只读成员。

允许一个用户加入多个企业，但所有操作必须明确当前租户。

### 3.3 数据隔离要求

所有企业业务资源必须带有可验证的租户归属。

数据库查询、对象存储、任务队列、缓存键、日志检索及后台任务均不得绕过租户权限。

重点防范：

- 跨租户读取订单。

- 跨租户读取素材。

- 跨租户查看 AI 对话与任务。

- 使用其他企业的 Provider 凭证。

- 跨租户读取视频结果或经营报表。

为高风险查询建立专门的跨租户安全测试。

## 四、Agent Runtime 与 AI 数字员工

### 4.1 数字员工定义

数字员工是一个具备明确岗位职责、工作目标、工作规则、授权工具和执行流程的 AI 运营角色。

第一版预置以下角色：

- AI 运营总管： 分析经营状况，汇总问题，生成运营任务建议。

- AI 内容策划： 分析目标客群，制定营销主题，生成文案与视频创意。

- AI 视频制作员： 生成脚本、分镜、视频任务并跟踪制作过程。

- AI 数据分析员： 分析订单、入住、内容数据和可获得的转化信息。

- AI 运营助理： 汇总任务、提醒审批、输出经营日报。

这些角色不必全部是独立的长驻 Agent。第一版优先通过共享 Runtime、不同角色配置和明确的工作流实现，避免过度设计多 Agent 协作。

### 4.2 数字员工配置

每个数字员工至少具备：

- 名称和岗位。

- 岗位说明。

- 工作目标。

- 系统指令与业务规则。

- 所属租户。

- 可访问的数据范围。

- 可使用的工具。

- 允许执行的动作。

- 禁止执行的动作。

- 单任务预算和运行限制。

- 审批策略。

- 执行记录与效果指标。

用户可以调整工作目标、规则和授权，但不能通过普通提示词绕过平台的权限、配额和安全检查。

### 4.3 Agent 工作流规范

工作流采用明确状态机，而非无约束的无限循环。

统一的基本执行过程：

接收任务

↓

校验用户、租户、权限与预算

↓

读取必要的业务数据

↓

分析并生成结构化计划

↓

校验计划中的工具与操作

↓

执行工作流节点

↓

是否需要人工审批？

├── 是 → 暂停 → 人工审批 → 恢复

└── 否 → 继续执行

↓

结果校验

↓

持久化输出、成本和执行记录

↓

完成 / 失败 / 部分完成

每个工作流应定义：

- 输入 Schema。

- 输出 Schema。

- 状态 Schema。

- 节点和转换条件。

- 工具权限。

- 超时时间。

- 重试策略。

- 最大循环次数。

- 最大 Token 或费用预算。

- 中断与恢复逻辑。

- 失败后的人工处理方式。

所有模型输出都必须经过结构化解析与校验。不得直接把模型输出当作可信 SQL、Shell 命令或任意 API 请求执行。

### 4.4 工具调用机制

统一 Tool Registry，每个工具声明：

- 工具名称和版本。

- 功能说明。

- 输入与输出 Schema。

- 所需权限。

- 风险等级。

- 是否需要审批。

- 超时与重试规则。

- 幂等性要求。

- 费用估算方式。

- 执行日志策略。

模型可以提出工具调用，但是否执行必须由后端权限与业务规则决定。

### 4.5 人工审批

以下操作默认需要人工审批：

- 对外发布内容。

- 向客户发送营销消息。

- 修改商品或房价。

- 退款或涉及资金的操作。

- 启动付费广告。

- 删除重要业务数据。

- 任何可能造成显著外部影响或财务损失的动作。

审批记录至少包含申请人、租户、操作内容、影响范围、预期成本、审批人、审批时间和最终执行结果。

审批必须是后端强制执行的权限门槛，不能只依靠前端按钮隐藏或 Agent 提示词约束。

## 五、企业资料、知识库与素材中心

### 5.1 企业资料

企业可维护：

- 企业名称与介绍。

- 门店资料。

- 品牌定位。

- 产品或服务信息。

- 目标客群。

- 核心卖点。

- 营销禁用词。

- 品牌语气。

- 价格和服务政策。

- 联系方式。

- 营销活动。

- 常见问题。

- 经营目标。

AI 在生成内容之前，应优先读取当前租户已授权的资料，避免编造设施、价格、优惠或服务承诺。

### 5.2 素材中心

支持：

- 图片上传。

- 视频上传。

- 文案与文件上传。

- 素材预览。

- 标签和分类。

- 搜索与筛选。

- 素材来源及版权记录。

- 创建时间、创建人、所属租户。

- 素材与视频项目的关联。

- 使用记录。

视频素材应尽可能记录时长、画幅、分辨率、文件大小、编码格式、可用性等元数据。

支持素材处理队列：上传后执行文件验证、元数据提取、必要的缩略图生成及可配置的内容分析。

### 5.3 文件安全

- 校验文件大小、格式和内容类型。

- 文件名不直接作为服务器路径。

- 上传与处理使用隔离目录或对象存储。

- 防止路径穿越和不安全文件解析。

- 下载使用有时效的授权链接。

- 记录上传者及文件所属租户。

- 提供删除、保留和数据清理机制。

## 六、AI 视频创作系统

视频创作是第一版的核心模块，必须纳入第一版正式开发，而不是留到远期规划。

### 6.1 两种创作模式

#### 模式 A：AI 创意视频

用户根据营销目标与要求，从零开始创作视频。

输入包括：

- 营销目标。

- 目标客群。

- 产品或服务。

- 核心卖点。

- 视频主题。

- 视频时长。

- 横屏、竖屏或其他画幅。

- 视频风格。

- 参考图片或视频。

- 企业素材。

- 文案要求。

- 旁白语言。

- 字幕要求。

- 行动引导 CTA。

- 预算限制。

系统自动执行：

- 读取企业资料和素材。

- 分析营销目标与受众。

- 生成创意方案。

- 生成视频脚本。

- 生成结构化分镜。

- 为每个镜头选择已有素材或调用生成服务。

- 生成旁白、字幕和音乐配置。

- 调用视频 Provider。

- 使用 FFmpeg 合成视频。

- 执行质量检查。

- 生成预览并等待用户审核。

- 保存成片、成本和制作记录。

### 6.2 模式 B：爆款视频仿创

用户上传有权使用的参考视频，或提供合法可访问的参考内容，要求分析其成功结构，并结合自己的产品与素材进行重新创作。

本功能的定位是学习可迁移的创作规律，而不是复制其他创作者的完整作品。

#### 参考视频分析

系统应分析：

- 开场钩子。

- 镜头切换位置。

- 镜头时长分布。

- 叙事结构。

- 情绪变化。

- 景别和运镜类型。

- 字幕密度与位置。

- 配音节奏。

- 音乐节奏特征。

- 产品或场景展示时机。

- 信息密度。

- 结尾行动引导。

- 适用受众。

- 结构分析置信度。

分析结果应保存为结构化数据，而不是只返回一段自由文本。

示例结构：

{

"hook": {

"type": "视觉反差",

"start_seconds": 0,

"end_seconds": 3

},

"narrative_structure": [

"建立悬念",

"展示环境",

"揭示体验",

"给出行动引导"

],

"editing": {

"pace": "fast_to_slow",

"subtitle_density": "medium"

},

"adaptation_notes": [

"保留悬念式开场",

"使用企业自有场景替换原场景",

"重新撰写旁白和字幕"

]

}

以上为结构示例，实际字段需要设计正式 Schema。

#### 仿创生成流程

- 获取合法的参考视频素材。

- 解析镜头与音视频信息。

- 生成结构化参考分析。

- 提取可以迁移的创作方法。

- 结合当前企业资料和素材生成新创意。

- 生成新的脚本和分镜。

- 检查与参考内容的相似风险。

- 调用生成服务制作全新视频。

- 合成、审核并记录结果。

必须避免未经授权直接复制他人视频、台词、音乐、人物形象、商标或其他受保护的独特表达。

若仅有平台链接且无法合法取得视频内容，应要求用户上传其有权使用的素材，或使用合法可访问的分析来源。不得绕过访问控制、版权保护或下载限制。

### 6.3 两种模式共享底层能力

以下模块必须共用：

- 企业资料。

- 素材库。

- 视频项目。

- 分镜工作台。

- 文本模型。

- 视频生成 Provider。

- 图像与语音 Provider。

- FFmpeg 合成。

- 质量检查。

- 人工审批。

- 任务与成本管理。

- 输出资产管理。

- 经营效果分析。

视频项目至少记录：

- creation_mode：prompt_to_video 或 reference_inspired_video。

- reference_asset_id：可选的参考素材。

- reference_analysis：结构化分析结果。

- script：脚本。

- storyboard：分镜。

- provider_tasks：生成任务关联信息。

- output_asset_id：最终成片。

- estimated_cost 与 actual_cost。

- review_status。

- project_status。

### 6.4 视频项目状态机

草稿

↓

资料分析

↓

创意与脚本生成

↓

分镜确认

↓

素材准备

↓

镜头生成

↓

视频合成

↓

质量检查

↓

人工审核

↓

完成

同时支持：

- 失败。

- 已取消。

- 等待审批。

- 等待重试。

- 部分完成。

每个镜头和生成任务需要有独立状态，避免一个镜头失败导致所有已成功镜头全部重做。

### 6.5 视频 Provider 抽象

定义统一的视频生成接口，例如：

class VideoProvider:

async def submit_generation(self, request):

...

async def get_task_status(self, provider_task_id):

...

async def cancel_task(self, provider_task_id):

...

实际接口必须根据所选供应商的 SDK 或 API 定义实现，以上仅为接口示意。

Provider 应统一处理：

- 请求参数转换。

- 身份凭证。

- 任务提交。

- 异步状态查询。

- Webhook 回调（如果供应商支持）。

- 轮询与超时。

- 失败分类。

- 重试策略。

- 结果下载。

- 费用记录。

- 请求与响应日志脱敏。

第一版先接入一个真实可用的视频生成 Provider，并确保可以替换。可以评估 Seedance 等服务，但不得假设其 API、时长、价格或商用权利一定满足需求；以实际可用的官方接口、账户权限和合同为准。

### 6.6 60 秒以内成片

第一版支持创建目标时长不超过 60 秒的营销视频。

需要明确：

- 单次模型生成时长可能有限。

- 60 秒成片可以由多个镜头组合。

- 每个镜头允许独立生成和重新生成。

- 最终成片时长由分镜和合成策略控制。

- 供应商不支持的能力不能伪装成已经实现。

- 对缺少音频或字幕能力的 Provider，由平台其他模块补齐。

### 6.7 FFmpeg 合成

统一使用视频合成服务处理：

- 视频拼接。

- 画幅适配。

- 分辨率和帧率转换。

- 字幕渲染。

- 旁白混音。

- 背景音乐混音。

- 音量控制。

- 封面提取。

- 输出编码。

- 输出文件验证。

合成任务必须异步执行，限制并发、内存和临时文件占用。

需要提供：

- 合成参数记录。

- 失败日志。

- 中断清理。

- 任务超时。

- 输出文件完整性检查。

- 重新合成能力。

### 6.8 视频质量检查

第一版至少包含：

- 输出文件是否可播放。

- 分辨率和画幅是否符合要求。

- 实际时长是否在目标范围内。

- 音轨是否存在（当项目要求音频时）。

- 字幕是否存在（当项目要求字幕时）。

- 镜头是否缺失。

- 是否存在黑屏、静音等可检测问题。

- 输出文件是否完整。

- 是否出现未经确认的价格或业务承诺。

- 是否包含违反企业内容规则的信息。

质量检查失败时应给出可理解的错误原因，并支持修复或重新生成。

## 七、酒店业务连接器：订单来了

### 7.1 目标

接入酒店现有的「订单来了」API，为 AI 运营提供真实经营数据。

第一步是确认用户现有 API 的真实能力、授权范围、数据字段、分页方式、限流策略及调用规范。不得自行编造接口地址、认证方式或数据字段。

### 7.2 连接器能力

根据真实 API 权限，逐步实现：

- 连接状态检查。

- 房型及产品查询。

- 订单列表与订单详情查询。

- 入住和退房时间查询。

- 订单状态分析。

- 房价与入住数据分析（若接口提供）。

- 预订趋势分析。

- 数据同步状态。

- 连接器错误与调用日志。

任何修改、取消订单、退款或其他写操作，都必须单独确认 API 权限、业务必要性和审批规则。

### 7.3 数据同步设计

- API 凭证加密存储。

- 同步任务异步执行。

- 支持分页和增量同步（若接口支持）。

- 处理限流、超时和临时失败。

- 记录最后同步时间与同步游标。

- 保留必要的数据来源和更新时间。

- 对订单等数据实施严格租户隔离。

- 尽可能避免重复导入。

- 对金额、日期、时区和订单状态进行数据校验。

### 7.4 经营分析

第一版可基于真实可获取字段计算：

- 订单量。

- 入住间夜。

- 入住率（必须具备可计算的房量和日期数据）。

- 平均房价。

- 可计算的营收指标。

- 预订提前期。

- 取消率（取决于状态定义和历史数据）。

- 不同日期或房型的经营表现。

所有指标必须定义计算口径、时间范围和数据来源。

若缺少必要字段，应明确显示“数据不足”，不能凭空生成入住率、营收或转化数据。

## 八、运营任务中心与闭环

### 8.1 任务类型

统一管理：

- 经营分析任务。

- 营销策划任务。

- 视频生成任务。

- 素材分析任务。

- 数据同步任务。

- 运营日报任务。

- 后续新增的行业任务。

### 8.2 统一任务生命周期

待执行

↓

排队中

↓

执行中

├── 等待审批

├── 等待外部服务

├── 等待重试

├── 部分完成

├── 已失败

└── 已取消

↓

已完成

↓

效果分析与复盘

任务记录应包含：

- 任务 ID。

- 租户 ID。

- 创建人。

- 任务类型。

- 输入参数。

- 关联业务对象。

- 当前状态。

- 执行进度。

- 执行日志。

- 使用的模型和工具。

- 开始及结束时间。

- 费用与用量。

- 输出结果。

- 错误信息。

- 审批记录。

- 效果评价。

### 8.3 运营闭环

第一版应跑通以下闭环：

获取真实经营数据

↓

AI 识别经营问题与机会

↓

生成运营建议

↓

形成可执行任务

↓

调用 AI 数字员工执行

↓

人工审批必要操作

↓

生成营销内容或完成业务动作

↓

记录实际执行情况

↓

关联可获取的咨询、订单和收入数据

↓

分析效果并改进后续策略

不能将“生成了视频”直接等同于“营销成功”。

如果第一版暂时无法获得抖音或小红书的内容表现、咨询来源或转化数据，应如实展示可获得的指标，并设计后续的数据接入接口。

### 8.4 任务通知

通过站内通知和小程序消息能力（以平台权限及用户授权为准）提醒：

- 任务完成。

- 任务失败。

- 需要审批。

- 视频制作完成。

- 预算接近上限。

- 数据同步失败。

消息发送需要遵守对应平台的授权和模板规范。

## 九、商业化与计费基础

### 9.1 产品套餐

建立套餐与功能权限基础设施，具体价格暂不写死。

建议预留：

- 免费试用。

- 基础版。

- 专业版。

- 企业版。

各套餐可以配置：

- 企业成员数。

- 数字员工数量。

- 每月任务额度。

- 视频生成额度。

- 模型调用额度。

- 存储额度。

- 可用连接器。

- 审批及审计能力。

- API 调用额度。

套餐仅是配置数据，不要把额度判断写死在业务代码中。

### 9.2 成本管理

记录每次调用的：

- 租户。

- 任务。

- Provider。

- 模型名称。

- 输入与输出用量（可获取时）。

- 视频时长、生成次数或供应商计费单位。

- 实际费用或估算费用。

- 请求时间。

- 供应商任务 ID。

- 费用数据来源。

对无法实时确定的费用，标记为估算值，后续可更新为实际值。

### 9.3 预算控制

- 每个任务支持预算上限。

- 视频项目执行前显示预计成本。

- 超出预算时停止后续可控步骤或请求用户确认。

- 失败重试必须纳入预算。

- 对重复提交和供应商重试进行成本控制。

- 企业额度不足时阻止新任务，而不是让任务执行后才提示超额。

### 9.4 计费可审计性

计费记录需要可以追溯到具体调用和任务，避免简单按任务总数推算所有成本。

套餐变更、额度调整和人工费用修正均应记录操作人及时间。

## 十、Web 与微信小程序

### 10.1 Web 端定位

Web 是主要的复杂运营工作台，负责：

- 企业设置。

- 数据连接。

- 数字员工配置。

- 运营任务管理。

- 素材中心。

- 视频项目与分镜工作台。

- 任务日志。

- 成本分析。

- 成员与权限管理。

- 经营分析。

- 套餐与账单。

### 10.2 微信小程序定位

小程序面向移动场景，重点提供：

- 登录和企业切换。

- 经营简报。

- 订单摘要。

- 上传照片与视频。

- 查看素材处理状态。

- 创建简单运营任务。

- 查看 AI 执行进度。

- 审批待办。

- 查看视频预览和成片。

- 接收任务提醒。

- 查看基础费用与额度。

第一版不要求在小程序中复刻 Web 的全部复杂分镜编辑能力。

### 10.3 共享代码策略

建议共享：

- TypeScript 领域类型。

- API Client。

- 数据校验规则。

- 权限常量。

- 业务枚举。

- 设计 Token。

- 可复用的业务逻辑。

不要假设 Web 的 DOM 组件可以直接在微信小程序中运行。

Web 与小程序使用统一的后端 API、认证体系、租户权限和业务对象。

### 10.4 微信接入

根据实际部署与账号条件，确定小程序登录、绑定、上传和消息能力。

必须检查：

- 小程序主体及开发者权限。

- 登录流程。

- 服务端域名配置。

- HTTPS 要求。

- 文件上传限制。

- 隐私政策与用户授权。

- 消息模板及订阅规则。

- 生产环境配置。

在未完成真实微信配置时，可以实现开发环境接口和明确的集成占位，但不得宣称已经完成生产环境微信登录或消息推送。

## 十一、商业化 UI 设计系统

### 11.1 设计目标

产品必须具有现代商业 SaaS 的视觉品质，不接受未经设计的默认组件堆叠。

设计方向：

- 简洁、专业、可信。

- 层级清晰。

- 信息密度合理。

- 主操作突出。

- 数据可读性强。

- 统一的间距、颜色、圆角和字体体系。

- 避免过度渐变、过度装饰及无意义动画。

- 不同页面保持统一视觉语言。

### 11.2 设计系统

建立统一 Design Tokens，至少包含：

- 品牌色。

- 中性色。

- 成功、警告、错误和信息色。

- 页面背景。

- 卡片背景。

- 边框。

- 文本层级。

- 字体与字号。

- 间距。

- 圆角。

- 阴影。

- 弹窗层级。

- 动画时长。

- 响应式断点。

所有业务页面优先使用统一组件，避免各页面单独定义视觉规则。

### 11.3 Web 页面清单

至少包含：

- 登录与注册。

- 企业空间选择。

- 经营总览 Dashboard。

- 数字员工中心。

- 数字员工详情与配置。

- 运营任务中心。

- 任务详情与执行日志。

- 素材中心。

- 视频创作中心。

- 视频项目详情。

- 分镜工作台。

- 参考视频分析与仿创。

- 订单与经营数据。

- 连接器配置。

- 审批中心。

- 成本与用量。

- 企业成员与权限。

- 套餐与账单。

- 企业设置。

### 11.4 关键页面体验

经营总览： 显示任务进度、经营数据摘要、待审批事项、视频制作状态和近期执行记录。

数字员工中心： 以岗位卡片展示数字员工，说明其职责、运行状态、授权范围和最近执行结果。

运营任务中心： 提供筛选、状态、进度、成本、负责人和错误信息。任务详情需要可追踪每个步骤。

视频创作中心： 两种模式清晰可选，突出营销目标、参考素材、脚本、分镜、成本和生成进度。

分镜工作台： 显示镜头序号、时长、画面说明、素材、提示词、生成状态及重新生成操作。

审批中心： 清楚展示操作内容、影响、预计费用、风险、申请人及批准/拒绝入口。

### 11.5 状态设计

所有重要页面必须处理：

- 加载中。

- 空数据。

- 网络错误。

- 权限不足。

- 数据同步中。

- 任务排队中。

- 任务执行中。

- 任务失败。

- 等待审批。

- 额度不足。

- 服务暂不可用。

不要只实现成功路径。

### 11.6 UI 验收

- 导航、按钮、表单、筛选器、分页等真实可操作。

- 页面数据来自 API 或明确标记的开发数据。

- 不得将固定假数据伪装成真实经营结果。

- 所有主要页面在桌面与常见移动尺寸下可用。

- 表单具有校验和明确的错误提示。

- 长任务有进度与错误反馈。

- 上传有进度、失败提示和重试能力。

- 关键操作有确认、权限和审批检查。

- 不允许存在大面积无功能的占位页面。

## 十二、核心数据模型

以下是第一版建议的数据模型，不要求机械地逐表照抄。Codex 应结合现有代码、实际业务和迁移成本进行完善，并输出 ER 图。

### 12.1 账户与租户

- users

- tenants

- organizations

- locations

- tenant_memberships

- roles

- permissions

- role_permissions

- subscriptions

- plans

- usage_quotas

### 12.2 企业资料与素材

- business_profiles

- products_services

- knowledge_documents

- assets

- asset_tags

- asset_usages

- asset_processing_jobs

### 12.3 Agent 与运营任务

- digital_employees

- agent_workflows

- agent_runs

- tool_registry

- tool_invocations

- operation_tasks

- task_events

- task_outputs

- approval_requests

- approval_events

- notifications

### 12.4 视频系统

- video_projects

- video_scripts

- video_storyboards

- video_shots

- video_provider_tasks

- video_render_jobs

- video_outputs

- reference_video_analyses

- video_quality_checks

### 12.5 外部连接器

- connector_instances

- connector_sync_jobs

- connector_sync_cursors

- external_records

- external_operation_logs

连接器凭证必须安全保存，不应明文存放在普通业务表或日志中。

### 12.6 成本、审计与效果

- model_usage_records

- cost_records

- audit_logs

- business_metrics

- content_performance_records

- conversion_attributions

上述为建议的逻辑模型。可以合并低价值表或增加必要字段，但必须保留可追踪、可隔离、可审计的能力。

### 12.7 通用字段规范

核心业务表按需要包含：

- 主键。

- 租户 ID。

- 创建时间。

- 更新时间。

- 创建人。

- 状态。

- 软删除字段（确有必要时）。

建议使用 UUID 或其他不易被枚举的公开标识符。

数据库迁移使用 Alembic 管理，不允许依赖手工修改生产数据库结构。

## 十三、API 设计规范

### 13.1 通用规范

- REST API 为主。

- 统一 API 前缀，例如 /api/v1。

- 统一身份认证。

- 统一租户权限。

- 统一错误响应。

- 统一分页与筛选规范。

- 长任务返回任务 ID。

- 支持幂等键的接口应明确声明。

- 通过 OpenAPI 输出接口文档。

- API 版本变更必须考虑向后兼容。

### 13.2 建议接口

以下是接口设计方向，不代表这些路由已存在。

POST   /api/v1/auth/register

POST   /api/v1/auth/login

GET    /api/v1/tenants

POST   /api/v1/tenants

GET    /api/v1/tenants/{tenant_id}

GET    /api/v1/digital-employees

POST   /api/v1/digital-employees

GET    /api/v1/digital-employees/{id}

GET    /api/v1/operation-tasks

POST   /api/v1/operation-tasks

GET    /api/v1/operation-tasks/{id}

POST   /api/v1/operation-tasks/{id}/cancel

POST   /api/v1/operation-tasks/{id}/retry

POST   /api/v1/assets/upload

GET    /api/v1/assets

GET    /api/v1/assets/{id}

POST   /api/v1/video-projects

GET    /api/v1/video-projects

GET    /api/v1/video-projects/{id}

POST   /api/v1/video-projects/{id}/analyze

POST   /api/v1/video-projects/{id}/generate-script

POST   /api/v1/video-projects/{id}/generate-storyboard

POST   /api/v1/video-projects/{id}/generate

POST   /api/v1/video-projects/{id}/render

POST   /api/v1/video-projects/{id}/review

GET    /api/v1/approvals

POST   /api/v1/approvals/{id}/approve

POST   /api/v1/approvals/{id}/reject

GET    /api/v1/connectors

POST   /api/v1/connectors

POST   /api/v1/connectors/{id}/test

POST   /api/v1/connectors/{id}/sync

GET    /api/v1/usage

GET    /api/v1/cost-records

GET    /api/v1/business-metrics

### 13.3 API 质量要求

- 所有参数通过 Schema 校验。

- 所有资源操作执行服务端授权。

- 返回明确的错误码。

- 外部 API 错误转换为可理解的业务错误。

- 不返回密码、密钥或不必要的敏感数据。

- 防止重复提交。

- 对上传和高成本接口实施限流。

- 对所有长任务提供状态查询。

- 关键接口有自动化测试。

## 十四、安全、隐私与合规

### 14.1 安全要求

- 密码使用成熟的安全哈希算法。

- 会话或令牌使用可靠的认证方案。

- API 密钥加密保存。

- 前端不得保存服务端主密钥。

- 日志自动脱敏。

- 数据库连接使用最小权限账号。

- 对敏感操作进行审计。

- 对上传文件进行校验。

- 防范跨租户访问。

- 对 Agent 工具执行实施权限检查。

- 对提示词注入和不可信外部内容进行防护。

- 不允许模型输出直接执行任意 Shell、SQL 或其他高风险指令。

### 14.2 数据治理

- 记录数据来源。

- 明确数据保留周期。

- 提供适当的数据导出和删除流程。

- 限制个人信息访问范围。

- 外部供应商调用遵循必要的数据最小化原则。

- 未经授权，不得将一个企业的数据用于其他企业的模型上下文或知识库。

- 根据实际部署地区评估隐私、数据保护和跨境传输要求。

### 14.3 内容合规

- 生成内容不得编造酒店设施、价格、优惠和服务承诺。

- 重要事实尽可能与企业资料核对。

- 未经审核的营销内容不得默认自动发布。

- 对用户上传的参考素材记录来源和使用授权状态。

- 视频生成供应商的商用许可需要单独核实。

## 十五、第三方开源项目与许可证管理

平台可以复用符合许可要求的成熟组件，但不能因为代码公开就默认可以用于商业 SaaS。

对于任何准备引入的第三方项目，必须：

- 确认仓库地址、版本和许可证。

- 检查许可证原文及附加限制。

- 检查依赖项的许可证。

- 评估商业 SaaS、云服务、修改与分发方式是否符合许可。

- 记录版权声明及归属要求。

- 对不明确或存在商业限制的项目提交人工审查。

- 未完成许可审查，不得将相关代码纳入商业产品发布版本。

特别注意：

- Huobao Canvas 与 Huobao Drama 的公开许可证及商业限制需要单独核对。

- 不得直接复制禁止商业使用的代码，除非获得覆盖计划使用方式的书面授权。

- 可以独立实现通用产品理念，也可以选用许可合适的组件，但应避免复制受保护的代码或独特表达。

- 将项目放入内部仓库、修改名称或重新编写部分文件，不会自动消除原许可证义务。

必须建立：

docs/oss_compliance.md

记录依赖名称、版本、许可证、用途、审查结论和特殊要求。

## 十六、测试与质量标准

### 16.1 后端测试

至少包括：

- 身份认证。

- 租户隔离。

- 角色权限。

- 数据库迁移。

- 任务创建与状态变化。

- 任务失败与重试。

- Agent 工具授权。

- 审批前后行为。

- 预算限制。

- Provider 超时。

- 外部 API 错误处理。

- 文件访问权限。

- 费用记录。

- 视频项目状态机。

### 16.2 前端测试

至少包括：

- 登录。

- 企业切换。

- 表单校验。

- 任务列表与详情。

- 素材上传。

- 视频项目创建。

- 任务进度刷新。

- 审批流程。

- 权限不足页面。

- 失败与重试页面。

### 16.3 集成测试

通过 Mock 或测试环境覆盖：

- Agent Runtime 与业务数据库。

- 持久化任务队列。

- 视频 Provider。

- FFmpeg 合成。

- 订单来了连接器。

- 对象存储。

- 审批中断与恢复。

- 计费记录。

没有真实外部凭证时，允许通过 Mock 完成自动化测试，但必须清楚标记哪些集成尚未通过真实环境验证。

### 16.4 安全测试

至少覆盖：

- 跨租户读取。

- 越权修改。

- 未授权工具调用。

- 非法文件上传。

- 凭证泄漏。

- 重复提交导致的重复扣费或重复操作。

- 未审批操作绕过。

- 任务恢复时的权限重新校验。

### 16.5 质量门槛

每个阶段完成前：

- 后端测试通过。

- 前端构建成功。

- 关键业务路径可运行。

- 数据库迁移可执行。

- 文档同步更新。

- 无未解释的高严重度安全问题。

- 真实集成与模拟集成明确区分。

- 发现的问题有记录、有处理结论。

## 十七、开发阶段与交付顺序

Codex 应严格按以下阶段推进。每个阶段完成后先进行测试和验收，再进入下一阶段；发现基础架构问题时优先修复，不要在未完成的基础上持续堆叠功能。

### Phase 0：仓库审计与开发计划

任务：

- 检查当前仓库结构、代码、依赖及已有功能。

- 检查 Git 状态，避免覆盖用户已有修改。

- 确认运行环境和部署方式。

- 识别可复用模块。

- 形成技术决策记录。

- 明确需要用户提供的外部 API 凭证和服务配置。

- 建立总体开发计划。

交付：

- docs/architecture.md

- docs/development_plan.md

- docs/tech_decisions.md

- docs/oss_compliance.md

- 环境变量模板。

- 本地开发启动说明。

验收：

- 清楚说明当前仓库状态。

- 所有重大技术选型有理由。

- 没有未经确认的破坏性重构。

- 给出可执行的开发计划。

### Phase 1：工程骨架与商业化 UI

任务：

- 建立后端工程结构。

- 建立数据库和迁移。

- 建立认证与租户模型。

- 建立前端项目。

- 建立统一设计系统。

- 完成主要 Web 页面骨架。

- 建立小程序项目骨架。

- 建立 API Client 和领域类型共享策略。

- 配置日志、测试和 Docker 开发环境。

交付：

- 可运行的前后端。

- 登录与企业空间。

- UI 设计系统。

- 主要页面可导航。

- 基础权限与测试。

- 小程序开发骨架。

验收：

- 可本地启动。

- 页面视觉一致。

- 登录和企业切换真实可用。

- 租户隔离测试通过。

### Phase 2：Agent Runtime 与运营任务中心

任务：

- 接入并验证 LangGraph 或选定的 Agent 编排框架。

- 建立 Tool Registry。

- 建立持久化异步任务队列。

- 实现任务状态机。

- 实现任务日志和事件。

- 实现任务取消、重试与恢复。

- 实现审批与权限检查。

- 建立数字员工配置。

- 实现基础经营分析 Agent。

- 实现成本和预算记录。

验收：

- 能创建任务并异步执行。

- 可以查看真实执行日志。

- 失败任务能够定位原因。

- 审批任务可以暂停并恢复。

- 越权工具调用会被拒绝。

- 任务状态不会只保存在前端。

### Phase 3：酒店数据连接与经营分析

任务：

- 获取并审查真实的订单来了 API 文档。

- 实现连接器认证。

- 实现连接测试。

- 实现订单与经营数据同步。

- 建立同步状态和错误日志。

- 实现基础经营指标。

- 实现 AI 经营分析报告。

- 将经营分析转化为运营任务建议。

验收：

- 能在授权范围内读取真实数据。

- 数据同步可重复执行。

- 同步失败可以恢复。

- 指标口径明确。

- 不存在未经验证的虚假经营数据。

若用户尚未提供凭证，先完成接口设计、Mock 测试和集成说明，并将真实环境验证列为未完成事项。

### Phase 4：AI 视频创作系统

任务：

- 建立素材中心。

- 建立视频项目和分镜模型。

- 实现创意视频模式。

- 实现参考视频分析与仿创模式。

- 实现脚本生成。

- 实现结构化分镜。

- 接入首个真实视频生成 Provider。

- 实现异步生成任务与状态查询。

- 实现 FFmpeg 合成。

- 实现字幕、旁白与音乐处理。

- 实现质量检查。

- 实现成本控制。

- 实现视频工作台。

- 实现人工审核和成片查看。

验收：

- 两种创作模式均可运行。

- 能从用户输入生成脚本和分镜。

- 能从真实 Provider 获得至少一个成功生成结果。

- 能将多个镜头合成为目标时长不超过 60 秒的成片。

- 失败任务可定位、重试。

- 可以查看预计成本和实际可获取的成本数据。

- 成片可在 Web 端查看。

- 参考视频仿创不会默认直接复制原作品。

### Phase 5：微信小程序与商业化基础

任务：

- 完成小程序登录与企业切换。

- 完成素材上传。

- 完成任务中心。

- 完成审批待办。

- 完成视频进度与成片查看。

- 完成经营简报。

- 完成套餐和额度配置。

- 完成用量与成本页面。

- 完成部署和安全检查。

验收：

- 小程序可连接真实后端。

- 任务状态与 Web 一致。

- 用户只能查看授权企业的数据。

- 套餐和额度由后端执行。

- 关键操作不会因小程序绕过后端权限。

### Phase 6：真实经营闭环与试运营

任务：

- 为自有酒店建立真实企业空间。

- 接入真实业务数据。

- 导入合法拥有的营销素材。

- 创建酒店 AI 数字员工。

- 运行经营分析任务。

- 生成创意营销视频。

- 生成参考视频仿创作品。

- 完成人工审核。

- 在授权和平台能力允许的前提下完成发布流程。

- 记录可获取的内容表现、咨询、订单和收入数据。

- 输出运营复盘报告。

- 根据真实使用问题修复产品。

验收：

- 完成一次可追踪的真实运营任务。

- 完成至少一条真实生成并合成的视频。

- 所有模型调用和费用有记录或明确标注无法获取的部分。

- 能查看任务输入、执行步骤、输出和结果。

- 能说明目前哪些业务效果已测量、哪些仍缺乏数据来源。

## 十八、Codex 执行纪律

Codex 必须遵守以下规则：

### 18.1 先理解，再修改

开始时检查项目目录、Git 状态、现有架构和运行方式。

不得在没有必要的情况下推翻已有代码或重建整个项目。

### 18.2 按阶段交付

每个阶段完成后：

- 总结已完成内容。

- 列出新增和修改文件。

- 运行测试。

- 运行构建。

- 报告未通过的测试。

- 列出尚未接入的真实外部服务。

- 给出下一阶段的明确任务。

不能用“代码已生成”代替“功能已验证”。

### 18.3 不得伪造完成状态

不得：

- 用固定假数据冒充真实订单。

- 用模拟视频冒充真实生成结果。

- 用静态进度条冒充真实任务状态。

- 用按钮提示代替实际业务操作。

- 把尚未验证的 API 接入描述为成功。

- 把没有执行的测试描述为通过。

开发环境可以使用 Mock，但必须明确标记，并确保生产模式不会意外使用开发数据。

### 18.4 保护密钥

- 不将 API Key 提交到 Git。

- 使用环境变量或安全配置管理。

- 提供 .env.example，不得填入真实密钥。

- 不在日志中输出完整凭证。

- 不在前端暴露服务端 Provider 密钥。

### 18.5 依赖与开源审查

引入新依赖前评估维护状态、兼容性、安全性和许可证。

遇到禁止商业使用或许可证不明确的项目，先停止相关代码引入，输出审查结论和替代方案。

### 18.6 外部服务缺失时的处理

如果需要用户提供 API Key、微信配置或视频服务凭证：

- 先完成不依赖凭证的工程与接口实现。

- 使用 Mock 完成可自动化验证的部分。

- 给出准确的配置清单。

- 清楚标注哪些能力尚未真实验证。

- 不要因缺少凭证而停止所有其他可完成工作。

### 18.7 文档要求

至少维护：

- README.md

- docs/architecture.md

- docs/development_plan.md

- docs/tech_decisions.md

- docs/ui_design_system.md

- docs/video_creation_product_spec.md

- docs/wechat_miniapp_spec.md

- docs/oss_compliance.md

- docs/api_integration.md

- docs/deployment.md

- docs/security.md

文档应与实际代码保持一致。功能变化后同步更新相关说明。

## 十九、最终验收标准

只有满足以下条件，才可以将第一版标记为完成。

### A. 平台基础

- 用户能够注册、登录。

- 用户能够创建并切换企业空间。

- 多租户数据隔离测试通过。

- 企业成员和角色权限可用。

- 核心操作具有审计记录。

### B. Agent 与运营

- 能够创建并执行真实的异步运营任务。

- 数字员工有明确目标和工具权限。

- 能够查看执行步骤和错误信息。

- 失败任务支持重试或恢复。

- 审批机制由后端强制执行。

- 预算限制有效。

### C. 酒店业务

- 订单来了连接器有明确的真实 API 依据。

- 真实数据读取已验证，或明确标记为等待凭证。

- 基础经营指标具有明确计算口径。

- AI 能根据可获得的数据生成经营分析。

### D. AI 视频

- 创意视频模式可用。

- 参考视频仿创模式可用。

- 能生成结构化脚本和分镜。

- 至少一个真实视频 Provider 已通过成功生成测试。

- 能合成不超过 60 秒的成片。

- 有任务进度、失败处理和成本记录。

- 能完成审核和成片查看。

- 视频素材和参考内容的使用遵守授权及许可证要求。

### E. Web 与小程序

- Web 主要业务页面可用。

- UI 设计系统统一。

- 上传、任务、审批和视频流程可操作。

- 微信小程序能连接真实后端。

- 小程序中的权限与 Web 一致。

- 不存在大量无功能占位页面。

### F. 商业化与安全

- 套餐与额度由后端执行。

- 成本和用量可追踪。

- 外部凭证安全存储。

- 高风险操作有审批。

- 开源许可证审查文档完整。

- 部署、备份和恢复说明完整。

- 关键测试与构建通过。

## 二十、立即执行的第一条 Codex 指令

现在开始开发，不要只回复实施方案。

第一轮请完成以下工作：

- 检查当前仓库结构、Git 状态、已有功能、技术栈和运行方式。

- 对照本规格书识别已有能力、缺失能力和技术冲突。

- 优先复用已有实现，不要无理由重写。

- 建立或更新项目文档，至少包括架构、开发计划、技术决策、UI 设计系统、视频产品规格、小程序规格及开源许可证审查。

- 将所有开发事项拆分为可验收的任务，并标记依赖、风险和外部凭证需求。

- 建立第一阶段工程骨架，优先完成可运行的前后端、租户认证、统一设计系统及核心页面导航。

- 为关键基础能力建立自动化测试。

- 运行测试和构建，修复本轮引入的问题。

- 最后输出本轮交付报告：已完成内容、修改文件、测试结果、未解决问题和下一步任务。

如果当前仓库已经具备某些能力，直接验证并完善，不要为了符合文档而重复实现。

开发优先级：先建立可靠的商业化平台基础，再跑通 Agent 运营任务，随后接入真实酒店数据和完整视频创作，最后完善小程序及商业化能力。

项目的最终目标是建立一个可以持续帮助企业执行运营工作的 AI 平台，而不是仅仅提供一个聊天机器人或视频生成页面。